PROJECT CHARTER

PM Tool

# 1. Projekt-Informationen

Projektname: PM Tool

Projektleiter: Udo Sassik

Auftraggeber: Billi_Bilder

Startdatum: 07.04.2026

Enddatum: 30.06.2026

Version: 1.0

Status: In Planung

# 2. Projektziel

Entwicklung eines PM Tools zur automatischen Erstellung von Project Charters, Canvas Diagrammen und Gantt Charts mit integriertem KI-Assistenten (Ollama llama3.1).

# 3. Projektumfang (Scope)

Im Scope:

Project Charter Generator (python-docx)

Canvas Diagramm Generator (python-pptx)

Gantt Chart Generator (openpyxl)

KI-Assistent Integration (Ollama)

Ausserhalb des Scope:

Web-Interface (Phase 2)

Cloud-Deployment

# 4. Stakeholder

| Name | Rolle | Interesse |
| --- | --- | --- |
| Udo Sassik | Projektleiter | Vollständige Kontrolle |
| OpenCode | Entwicklung | Code-Qualität |
| Claude | Architektur | Strategie & Planung |

# 5. Meilensteine

| Meilenstein | Datum | Status |
| --- | --- | --- |
| Charter Generator fertig | 10.04.2026 | In Arbeit |
| Canvas Generator fertig | 15.04.2026 | Offen |
| Gantt Generator fertig | 20.04.2026 | Offen |
| KI-Assistent integriert | 30.04.2026 | Offen |

# 6. Risiken

| Risiko | Wahrscheinlichkeit | Massnahme |
| --- | --- | --- |
| python-pptx Kompatibilität | Niedrig | Version fixieren |
| Ollama API Aenderungen | Mittel | Lokale Version pinnen |

# 7. Budget

Geplantes Budget: 0 Euro (nur kostenlose Tools)

Budget-Verantwortlicher: Udo Sassik

# 8. Genehmigung

Erstellt am: 07.04.2026 | Erstellt von: Udo Sassik

_______________________          _______________________

Projektleiter                              Auftraggeber