## Slide 1
PROJECT CANVAS
Riven Musik-Projekt
06.04.2026

## Slide 2
Project Canvas - Übersicht
GOALS
Projektziele definieren
USERS
Zielgruppe identifizieren
USER BENEFITS
Nutzen für Anwender
TEAM
Projektteam zusammenstellen
SCOPE
Projektumfang abgrenzen
STAKEHOLDERS
Beteiligte erfassen
DELIVERABLES
Liefergegenstände
ACTIVITIES
Aktivitäten planen
MILESTONES
Meilensteine setzen

## Slide 3
GOALS - Projektziele
✓ Professionelles Lyric-Video erstellen
✓ Songtext synchron zum Audio
✓ Motion Graphics mit Partikeln
✓ Cover Design mit Riven Logo
✓ AI-generierte Visualisierungen

## Slide 4
USERS & USER BENEFITS
USERS (Zielgruppe)
• Riven Fans weltweit
• YouTube Zuschauer
• Spotify Hörer
• Musik-Enthusiasten
• AI & Tech Interessierte
USER BENEFITS
• Emotionaler Impact
• Inspiration zum Aufstehen
• Visuelle Schönheit
• Professionelle Qualität
• Kostenlos zugänglich

## Slide 5
TEAM & STAKEHOLDERS
TEAM
👤 OpenCode (AI Agent)
👤 Claude (AI Agent)
👤 User (Udo Sassik)
👤 Billi (Arbeitsverzeichnis)
STAKEHOLDERS
• Udo Sassik (Artist)
• Riven Community
• YouTube/Spotify Plattformen
• KI-Tool Entwickler

## Slide 6
DELIVERABLES - Liefergegenstände
✅ Motion Graphics Video
Video mit Partikeln & Animation
100%
✅ Cover Design
Professionelles Cover mit Logo
100%
🔄 Lyric Video
Songtext synchron zum Audio
30%
⏳ AI Video
KI-generierte Visualisierungen
0%

## Slide 7
MILESTONES - Meilensteine
05.04.2026
✅ Motion Graphics
06.04.2026
✅ Cover Design
15.04.2026
🔄 Lyric Video
01.05.2026
⏳ AI Video
15.05.2026
⏳ Final Compilation

## Slide 8
RISKS - Risiken
⚠️ Keine NVIDIA GPU
KI-Video Rendering langsam
🔴 Hoch
⚠️ Moviepy Windows
Video-Codec Probleme
🟡 Mittel
⚠️ Zeit-Limit
Komplexität überschätzen
🟡 Mittel